佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程

施工招标文件

招 标 人：佛山市沙口水利枢纽站（盖单位章）

招标代理机构：北京中外建工程管理有限公司（盖单位章）

联系人：凌工    联系电话: 0757-88018593，13827868212

传真号码：0757-83920398    E-mail：bjzwj313@126.com

日期：2015年11月

目     录

第一章  投标邀请函	2

第二章 投标人须知	2

投标人须知前附表	4

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4. 投标	12

5. 开标	12

6. 评标	13

7. 合同授予	14

8. 重新招标和不再招标	15

9. 纪律和监督	15

10.需要补充的其他内容	15

第三章 合同条款及格式	16

第四章  工程量清单	36

第五章  图  纸	45

第六章  技术标准和要求	46

第七章  投标文件格式	47

# 第一章  投标邀请函

佛山市沙口水利枢纽站的佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程，已由相关部门批准立项备案，现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。

一、招标单位：佛山市沙口水利枢纽站

单位地址：佛山市禅城区张槎

二、工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程

工程地址：佛山市禅城区张槎街道佛山市沙口水利枢纽引水泵站

三、资金来源：财政资金

四、工程规模：招标部分审核后预算总造价人民币84070.94元，下浮5%，招标控制价（即定标价）为人民币79867.39元。

五、计划工期： 20个日历天（工期不因雨天、假期等因素而延长，实际开工日期以招标人通知为准，完工时间以监理和发包人确认为准）。

六、招标内容：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程图纸及清单范围内全部内容施工总承包，具体详见本工程招标施工图纸及工程量清单。

七、招标方式：公开招标。

八、投标资格条件：本次招标只接受独立申请，不接受联合体投标。

1、具有有效的在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照；

2、具有承接本工程所需的水利水电工程施工总承包三级或三级以上资质。

3、具有有效的《建筑施工企业安全生产许可证》。

4、取得佛山市水务局进行登记并且年审合格的《佛山市水利工程参建单位诚信手册》，且未被行政主管部门禁止投标，投标人应是在广东省水利厅完成信用信息录入审核手续并已公示的企业。

- 发布招标公告时间：三个工作日，2015年11月04日～2015年11月06日

十、投标报名及获取招标文件（含图纸）

1、时间：2015年11月04日～2015年11月06日（节假日除外），9:00—12:00,14:00—16:00（北京时间）。

2、地址：北京中外建工程管理有限公司佛山分公司，佛山市禅城区新明二路1号一生伴大厦D座5楼（新三中北二门对面）

3、报名费及招标文件工本费：300元，售后不退。

4、招标代理联系人：凌先生

联系电话：0757-88018593,13827868212；传真：0757-83920398。

5、投标报名时需携带以下资料（原件在核对后退还）：

（1）营业执照副本原件及复印件；  （2）资质证书副本原件及复印件；  （3）安全生产许可证原件及复印件；  （4）诚信手册复印件（加盖公章）；  （5）法人委托书原件及授权人身份证复印件（授权人身份证原件现场查验）。

十一、递交投标文件

1、投标文件接收时间：2015年11月12日上午9:00~10:00分（北京时间）

投标截止时间：2015 年11月12日上午10::00分（北京时间）

2、开标时间：2015年11月12日上午10时00分（北京时间）。

地点：北京中外建工程管理有限公司佛山分公司会议室（佛山市禅城区新明二路1号一生伴大厦D座5楼）

法定代表人为同一个人的两个及两个以上公司，不得在本次招标时同时投标，招标人只接受先递交投标文件的投标人。

十二、其他：

1、本工程的投标担保金不作要求。

2、定标办法：随机抽球定标。

3、中标候选人在中标公示期后领取中标通知书。

十三、联系方式9

招标单位：佛山市沙口水利枢纽站

地址：佛山市禅城区张槎街道王借岗路

联 系 人：吴先生

联系电话： 0757-82200001

招标代理机构：北京中外建工程管理有限公司

地址：佛山市禅城区新明二路1号一生伴大厦D座5楼（新三中北二门对面）

联 系 人：凌先生

电    话：0757-88018593,13827868212            传   真：0757-83920398

电子邮件：bjzwj313@126.com

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：佛山市沙口水利枢纽站 地址：佛山市禅城区张槎街道王借岗路 联系人：吴先生 电话：0757-82200001 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京中外建工程管理有限公司 办公地址：佛山禅城新明二路1号D座五楼 联系人：凌工 电话：0757-88018593，13827868212 传真：传真：0757-83920398 电子邮箱：电子邮箱：bjzwj313@126.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 佛山市禅城区张槎街道王借岗路沙口水利枢纽站内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程图纸及清单范围内全部内容施工总承包，具体详见本工程招标施工图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 定额工期：日历天，计划工期： 20 日历天 计划开工日期： 2015 年 11 月 日 计划竣工日期： 2015 年 月 日 （实际开工日期以业主通知为准） |
| 1.3.3 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。 □综合单价包干 ☑综合总价包干 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格的验收质量等级标准。 |
| 1.3.5 | 安全、文明 施工要求 | 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到 合格的标准 。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清（答疑）、修改、补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 报名截止当天17:30前，通过书面形式或传真方式（0757-83920398）向招标代理机构提出，并致电确认。 |
| 2.2.2及2.3.1 | 招标人澄清（答疑）、补充、修改招标文件的时间及方式 | 在开标前1个工作日前（即 年 月 日 时 分前）发布。 |
| 3.3 | 招标控制价、投标价、定标价及其计算方法 | 招标部分审核后预算总造价人民币84070.94元； 招标控制价金额为：￥79867.39元（按预算价下浮5%）； 定标价：即为招标控制价 注：各投标人投标报价应为招标控制价（定标价），否则投标将被否决。投标报价即为定标价。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 投标文件截止之日起90天。 |
| 3.6.1 | 投标担保 | 本工程的投标保证金不作要求 |
| 3.8 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许， |
| 3.9.4 | 投标文件签字、盖章要求 | 投标文件应按第七章“投标文件格式”要求进行签字或盖章，投标文件装订成册后须加盖骑缝章。 |
| 3.9.5 | 投标文件份数 | 投标文件 2 份； |
| 3.9.6 | 投标文件装订要求 | 1、装订成1册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 不需密封 |
| 4.2.1 | 投标文件递交 方式、截止时间 和招标文件收费 | 投标文件递交至北京中外建工程管理有限公司会议室（地址：佛山市禅城区新明二路1号一生伴大厦D座5楼（新三中北二门对面））。 截止时间：2015年11月12日10 时00分（北京时间）。 |
| 4.3.2 | 构成投标文件的其他材料 | 在投标截止时间前提交的书面修改文件 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京中外建工程管理有限公司会议室（地址：佛山市禅城区新明二路1号一生伴大厦D座5楼（新三中北二门对面）） |
| 5.1.2 | 投标人出席开标会的特定人员要求 | 是否要求特定人员出席开标会： ☑不要求 □要求以下特定人员出席开标会 （2）本次招标要求各投标人的授权代理人必须在投标截止时间前到场并参加开标会，并按开标程序，向招标人出示本人的身份证明文件，以证明其出席。 |
| 5.1.3 | 投标人出席开标会人员的身份证明文件要求 | 授权代理人的身份证明文件包括：本人身份证以及法人授权委托书。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 详见投标须知正文5.2开标程序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 本项目不组建评标委员会。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 | 将中标候选人的相关信息（包括中标候选人的企业名称、投标报价、工期、质量承诺、项目负责人或其它需要公示的材料）在佛山市水务局网站（http://www.fswater.gov.cn/）予以公示，公示期为1个工作日。 公示期满无异议或投诉的，招标人应在7日内发出中标通知书。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 本项目对履约担保不作要求。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指：/ |
| 10.1.2 | 相关专业 | 本招标文件中措辞的“/相关专业”是指：与/相关的专业，包括/等专业，以学历专业或职称专业为准。 |
| 10.3 | 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.5 | 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。 |
| 10.6 | 监督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7 | 解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.8 | 工程预付款及进度款拨付方式 |
|  | （1）工程预付款： 无 。 （2）进度款结算方式： □ 按月结算与支付 ☑ 以形象进度分段结算与支付。 本工程完工结算后付至结算造价的95%，余下5%在质保期满后退回。 |
| 10.10 | 在评标结束后、中标通知书发出前，第一中标候选人放弃中标资格的，给招标人造成的损失应当予以赔偿。 |

注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

投标须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉详见本工程招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告；

（4）投标人须知；

（5）评标、定标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）工程量清单；

（8）图纸；

（9）技术标准和要求；

（10）投标文件格式；

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前向招标代理机构提出，要求招标人对招标文件予以澄清。提交问题时一律不得署名。

2.2.2 招标文件的澄清（答疑）将按投标人须知前附表规定时间发出。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足1个工作日，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（含澄清、补充、修改等）须经公共资源交易管理机构备案。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

3. 投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件组成应包括下列内容：

- 投标函；

- 诚信投标承诺书；

（3）履约承诺书；

（4）法定代表人身份证明及授权委托书

（5）投标人基本情况表；

（6）其他材料。

3.3 投标报价

3.3.1 本项目采用总价包干，以投标总价方式报价。

3.2.2 各投标人的投标报价应响应招标控制价，投标报价金额统一为：￥79867.39元（按预算价下浮5%）。

各投标人投标报价应为招标控制价，否则投标将被否决。投标报价即为定标价。

3.4投标货币

本工程投标总报价采用的币种为人民币。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.6 投标担保金

本工程对投标保证金不作要求。

3.7 资格审查资料

3.7.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书（副本）、企业安全生产许可证、佛山市水利工程参建单位诚信手册、投标人在广东省水利厅完成信用信息录入审核手续并已公示的证明材料等材料的复印件。

3.8 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

3.9 投标文件的编制

3.9.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.9.3投标人应按投标须知前附表的要求对投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.9.5投标文件份数见投标人须知前附表规定。

3.9.6投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前，在开标现场提交规定份数的投标文件。

4.2.2 投标人现场递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，投标文件以投标截止时间前最后一次递交的投标文件为准。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规

定的地点公开开标，并邀请所有投标人授权代理人准时参加。

5.1.2 投标人授权代理人应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐个人身份证明书原件、法人授权委托书原件及个人身份证复印件和原件，由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

投标人授权代理人迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否

派人到场；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标人授权代理人的身份；

（4）检查并确认投标文件的份数是否符合招标文件的要求；

（5）按照上传投标文件的先后顺序依次开启投标文件；

（7）公布投标情况（投标人名称、投标家数、投标文件有效性等情况）；

（9）由招标人代表抽球定标；

（10）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

5.2.3  抽球定标方法

开标现场开启投标文件并公布投标情况后，按投标人签到先后顺序选取相对应数字的号码球，经投标人代表、监督代表检查无异议后，将号码球放入抽取箱中摇匀后，由招标人代表抽取出一个号码球，与该号码球的数字对应的投标单位即为第一中标候选人。本项目摇取1名中标候选人。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1  本工程不组织评标 。

6.2   本工程采用抽球定标方法

开标现场开启投标文件并公布投标情况后，按投标人签到先后顺序选取相对应数字的号码球，经投标人代表、监督代表检查无异议后，将号码球放入抽取箱中摇匀后，由招标人代表抽取出一个号码球，与该号码球的数字对应的投标单位即为第一中标候选人。本项目摇取1名中标候选人。

7. 合同授予

7.1 中标候选人

推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为1个工作日。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.3 定标

7.3.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或

因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，招标人将依法重新组织招标。

7.3.3中标人的投标报价为中标价。

7.4 中标通知

中标人确定后，招标人将在七日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过建设工程网上交易系统对外公布。

7.5 履约担保

不作要求

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。

7.6.3 在签订建设工程施工合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.6.4 签订建设工程施工合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无

效，在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；

没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，有效投标人少于3个的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 异议和投诉

9.3.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平

的，应当先向招标人提出异议。

投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.3.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.3.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 合同条款及格式

（本文件提供合同范本为参考格式，请甲乙双方根据招标文件要求和投标文件承诺内容进行完善，但不得对实质性条款进行修改）

建设工程施工合同建设工程施工合同

| 工程名称： | 佛山市防汛抢险潜水队综合楼修辑工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |

发包人：佛山市沙口水利枢纽站

承包人：

签订日期：      年   月   日

协议书

项目名称：

发包人： 佛山市沙口水利枢纽站

承包人： （中标人/供应方）

见证单位： 北京中外建工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、北京中外建工程管理有限公司采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

#### 一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：佛山市禅城区沙口水利枢纽站内。

3.工程立项批准文号：           。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：                                   。（按招标文件补充）

6.工程承包范围：                                。（按招标文件补充）

#### 二、合同工期

计划开工日期：2015年月 日。

计划竣工日期：2015年  月 日。

工期总日历天数：10个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到 合格 的验收质量等级标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：（大写）人民币    元   (小写¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：（大写）人民币    元   (小写¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：（大写）人民币    元   (小写¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：（大写）人民币    元   (小写¥     元)；

（4）暂列金额：（大写）人民币    元   (小写¥     元)；。

2.合同价格形式：总价包干。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书（如有）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2015年  月  日签订。

#### 十、签订地点

本合同在佛山市禅城区签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方盖章、签字后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执二份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址：佛山禅城张槎王借岗路三号         地  址：

邮政编码：528000               邮政编码：

法定代表人：黄中原                       法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：0757-                            电  话：            

传  真：0757-              传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账 号：

见证单位：北京中外建工程管理有限公司

经办人：

合同生效日期：        年   月   日

# 二、通用条款

同《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）,此处略，详见招标文件施工合同格式电子版，请中标人、采购人在签订合同前补充完整。

- 专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及招标答疑纪要、投标文件、施工图纸、协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、本项目工程量清单、工程相关约定的其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：          ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：           ；

电子信箱：      ；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：      ；

资质类别和等级：      ；

联系电话：；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书（如有）、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：3个工作日；

承包人提供的文件的数量为：壹份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：3个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：佛山市沙口水利枢纽站；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：佛山市沙口水利枢纽站；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：佛山市沙口水利枢纽站；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：超出±10%。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包人将指定接驳点，并满足施工要求，接驳点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工场地当地价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：合同生效后3天内。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：      /        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：伍套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：               。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：   ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

删去本款全文，代之以“未经发包人批准，工程不得分包”。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    /   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      /     。

履约担保的返还办法：若承包人没有发生违约情况的，在单位工程验收合格后，履约担保全额返还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：

通信地址：  

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            ；

（2）            ；

（3）            。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：               。

关于工程奖项的约定：                       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到相关标准或以上。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开标前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到相关标准或以上。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     /         。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   /   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     /   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     /        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 3天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：3天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现7天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误一天，支付违约金5000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 最终累计总金额不超过合同价格的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行协商；

（2）      /      ；

（3）      /      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /         。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /       。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）经设计确认发包人同意的设计变更；（2）发包人要求增加的施工范围外的内容（施工单位投标时漏报甲方要求做的内容，不作为调整结、决算内容）。

设计变更必须经设计单位确认；因工程变更而产生的新增减工程量，经发包人确认后后，方可作为结依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3天  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   3天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/     。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：         /        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  1  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /

；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /        。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     /     。

风险费用的计算方法：   /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：投标单位应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行总承包报价  。

风险费用的计算方法：    已包含在投标总价中      。

风险范围以外合同价格的调整方法：

- 投标单位应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行总承包报价。结算时不因任何原因调整合同总价，除发包方要求设计变更或增减工程量

（2）工程施工过程中，如设计变更或发包人允许调整变更而发生的工程项目的工程量增减的实际工程量，承包人已积极配合完成工作，增加部分按如下方式进行计算：：

增减部分工程量，招标预算有的子目，按招标预算单价乘以下浮系数（5%）；

招标预算没有的执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、相对应的专业工程的计价办法及配套文件进行结算；材料价按施工期间的《佛山市工程造价信息》发布价计算，没有发布价的按市场价计算，特殊材料须经发包人、承包人确认（如有监理，则以发包人、承包人、监理三方签证为准），最终以有资质的中介单位审核为准；规费、税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定(相关的费率参考备案预算)，按以上原则计算出该项目的工程造价后，乘以结算系数作为最终的结算价。(结算系数=中标总价÷招标备案预算总价)。

（3）工程结算时，规费、税金等相关费用若因行政建设主管部门有关文件规定的计费费率有变化的，按相关规定进行调整。

（4）本报价已包含完成招标文件所提供的工程量清单项目范围内所需的全部措施费用。在结算时，除发生较大工程变更、、发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外，该部分措施项目费不予调整。如果发生较大工程变更、发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证等原因引起施工方案改变并导致该部分措施费发生变化的，按照实际发生变化的措施项目调整相关费用，但事前必须将拟实施的方案或原因提交发包人确认，否则认为不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施费的权利。

（5） 施工期间，因发包人和设计单位原因造成的增加、变更工程，承包人必须无条件施工，并按合同及本结算方法施工结算。不得拒绝，否则视为违约。

（6）本工程竣工后，结算由发包人委托有资质的中介机构审核后作为结算的依据。

（7） 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（8） 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

3、其他价格方式：          /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：    /   。

预付款扣回的方式：   /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：    /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价通则》2010年、《广东省市政工程综合定额》2010年、《广东省安装工程综合定额》2010年。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按工程进度计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     适用     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：以形象进度为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）本项目无预付款；

（2）本工程完工结算后付至结算造价的95%。；

（3）保修金：余下未付部分作为工程保修保留金，待质保期（1年）满后付清。

（4）收款方、出具发票方、合同承包人均必须与中标供应商名称一致。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   完成相关进度7天内 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /     。

（2）发包人支付进度款的期限：                /        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。

- 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /

。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：        /                   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/     。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人审核后送往财政部门（或发包人委托的造价咨询机构）审核结算，并以此作为最终结算依据，待结算批准后7天内支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30天内（实际以“财政部门（或发包人委托的造价咨询机构）审核批准后7天内”为准）。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ；

（2）  5    %的工程款；

（3）其他方式:          /                             。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /             。

关于质量保证金的补充约定：           /              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：正式移交后1年                    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /                        。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      双方另行协商          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       双方另行协商      。

（7）其他：      /            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      双方另行协商     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      双方另行协商   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                      /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向 佛山市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    /     人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市沙口水利枢纽站

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /    年；

3．装修工程为1年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /    年；

5．供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：佛山市沙口水利枢纽站        承包人(公章)：

地  址：佛山禅城张槎王借岗路三号          地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账 号：

邮政编码：                                邮政编码：

# 第四章  工程量清单

| 单位工程造价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 新建 |  |  |
| 1.2 | 安装 |  |  |
| 1.3 | 拆除 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 材料检验试验费 |  |  |
| 3.2 | 工程优质费 |  |  |
| 3.3 | 暂列金额 |  |  |
| 3.4 | 暂估价 |  |  |
| 3.5 | 计日工 |  |  |
| 3.6 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.7 | 材料保管费 |  |  |
| 3.8 | 预算包干费 |  |  |
| 3.9 | 索赔费用 |  |  |
| 3.10 | 现场签证费用 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 预算价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011104002001 | 复合木地板 | 1、敷设木地板（地台） 2、地面龙骨安装：30*40木枋龙骨 3、基层板铺设：9mm厚夹板 4、防潮垫铺设 5、面层铺设：11mm厚白色橡木环保强化复合木地板 6、详见图纸 | m2 | 17.37 |  |  |  |
| 2 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1、敷设木地板 2、材质：11mm厚白色橡木环保强化复合木地板 铺在水泥地面上 | m2 | 89.26 |  |  |  |
| 3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、石材楼地面 2、粘结层1：:25水泥砂浆 3、面层：11mm厚国产黑金沙大理石 | m2 | 1.35 |  |  |  |
| 4 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、踢脚线粘贴 2、材质：实木踢脚线 150mm高 | m2 | 6.288 |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、天棚面刷乳胶漆 2、规格：白色ICI乳胶漆 两道 | m2 | 33.71 |  |  |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、天棚吊顶 2、龙骨：轻钢天棚龙骨（不上人型） 3、基层：双层5mm厚木夹板 4、面层：刷白色立邦漆 | m2 | 83.28 |  |  |  |
| 7 | 011304002001 | 铝合金天花百叶 | 1、铝合金天花百叶安装 2、规格：300*800 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖砌砌筑 2、位置：原铝合金窗封闭 | m3 | 0.77 |  |  |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面抹灰 2、15mm厚 1:1:6水泥水灰砂浆 | m2 | 148.65 |  |  |  |
| 10 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、墙面刷ICI乳胶漆 2、遍数：二遍 | m2 | 148.65 |  |  |  |
| 11 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、外墙刷外墙乳胶漆 | m2 | 90.09 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、块料墙面 2、镶贴米白色抛光砖 | m2 | 7.92 |  |  |  |
| 13 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、石材零星项目 2、10mm厚珍珠白大理石 | m2 | 1.27 |  |  |  |
| 14 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、隔墙制作 2、厚度：200mm 3、龙骨：轻钢龙骨 4、基层：6mm厚硅酸钙板 5、面层：刮乳胶漆 6、金属装饰线条粘贴 50mm宽 7、5厚钢化玻璃饰面 8、详见图纸 | m2 | 21.95 |  |  |  |
| 15 | 010801001001 | 木质门 | 1、成套实木门安装（带门套） 2、材质/规格：实木门 1620*2160mm 3、门锁安装 | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 16 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、全玻璃地弹簧门安装 2、材质/规格：12mm厚铺贴钢化玻璃 900*2100mm 3、拉手安装、门夹安装 4、详见图纸 | m2 | 1.89 |  |  |  |
| 17 | 010802001001 | 铝合金百叶门 | 1、铝合金百叶门安装 2、规格：900*2500mm | m2 | 4.5 |  |  |  |
| 18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃隔断安装 2、材质：12mm厚钢化玻璃 | m2 | 17.272 |  |  |  |
| 19 | 011501006001 | 文件柜 | 1、成品文件规格安装 2、规格：H900*W850*D390 铁皮 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 011501006002 | 文件柜 | 1、白色防火板文件柜制作安装（含镶嵌普通玻璃柜门及五金件） 2、规格：H3550*W4400*D360 铁皮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 011501020001 | 监控台 | 1、成品监控台安装 2、5位监控台 长度3米 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411001001 | 配管 | 1、电线管敷设 | m | 63.02 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2、材质/规格：PC管 Φ20mm |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线 2、规格：铜芯BV-2.5mm | m | 189.06 |  |  |  |
| 24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、成套灯具 2、型号：筒灯 15W | 套 | 6 |  |  |  |
| 25 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、LED荧光灯管安装 2、型号：T8 15W | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 011304001001 | 灯带 | 1、LED灯带安装 2、规格：6000K白光（8米/瓦） | m | 14.28 |  |  |  |
| 27 | 011304001002 | 灯带 | 1、LED灯带安装 2、规格：4000K暖白（8米/瓦） | m | 28.29 |  |  |  |
| 28 | 030404034001 | 照明开关 | 1、照明开关安装 2、型号：单联单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030404034002 | 照明开关 | 1、照明开关安装 2、型号：双联单控开关 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 030404033001 | 排气扇 | 1、成套排气扇安装 2、规格：Φ400 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 030702003001 | 通风管道 | 1、通风管道制作 2、规格/材质：400*150 镀锌薄钢板（1.2mm内） | m2 | 19.23 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1、墙面开孔 2、部位：安装排气扇 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原砖砌地台 | m2 | 30.46 |  |  |  |
| 34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除砖墙 | m3 | 4.46 |  |  |  |
| 35 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除原墙面装饰层 | m2 | 148.65 |  |  |  |
| 36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有金属窗 | m2 | 3.2 |  |  |  |
| 37 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除原木质大门 | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 38 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有天棚吊顶 | m2 | 83.28 |  |  |  |
| 39 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、拆除废弃料外运 2、运距：综合考虑 | m3 | 10.542 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 116.99 |  |  |  |
| 41 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 234.14 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1.8 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.3 | 赶工措施 | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 2 | 工程优质费 |  |  |  |
| 3 | 暂列金额 |  |  |  |
| 4 | 暂估价 |  |  |  |
| 4.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 5 | 计日工 |  |  |  |
| 6 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 7 | 材料保管费 |  |  |  |
| 8 | 预算包干费 |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：佛山市沙口水利枢纽引水泵站中控室修葺工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.0778 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 3.477 |  |
| 合 计 |  |

# 第五章  图  纸

（另附，见电子光盘）

# 第六章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。

# 第七章  投标文件格式

目  录

一、投标函

二、诚信投标承诺书

三、履约承诺书

四、法定代表人身份证明和授权委托书

五、投标人基本情况表

六、投标文件其他材料

封面格式

正本或副本

（工程名称）   施工

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）   （小写）         元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到（        ）验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件开启之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

二、诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                    工程施工项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果：

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

2、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；

3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年      月    日

三、履约承诺书

致：          招标人名称

我单位在         工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

年      月    日

- 法定代表人身份证明及授权委托书

4.1、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________

系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

3、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

4.2、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

3、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》、《佛山市水利工程参建单位诚信手册》（年度综合考评结果可提供电子版打印件）、投标人在广东省水利厅完成信用信息录入审核手续并已公示的证明材料等的复印件（加盖投标人公章）。

2、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

六、其他材料

此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。